RL 3410-11/08                                                                                            Zał. Nr 3 do SIWZ

Umowa o roboty budowlane

W dniu  ………………….. r w Nowym Mieście pomiędzy:

GMINĄ NOWE MIASTO z siedzibą w 09-120 Nowe Miasto ul. Apteczna 8 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Dariusza Starczewskiego               - Wójta Gminy Nowe Miasto

przy kontrasygnacie Krystyny Wąsowskiej     - Skarbnika Gminy

w dalszej części umowy zwanym Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego /nr sprawy RL 3410-11/08  oraz wyboru oferty przez Zamawiającego

została zawarta umowa treści następującej;

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Modernizacja drogi Nowe Miasto – Przepitki – II etap

2. Zamawiający oświadczenia, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane.

3. Zakres rzeczowy podmiotu umowy obejmuje wykonanie:

1 -  Roboty  przygotowawcze

a/  profilowanie równiarką i zagęszczenie  podłoża pod nawierzchnię  żwirową – 9300  m 2

2. Nawierzchnia żwirowa

2  -  wykonanie warstwy dolnej nawierzchni żwirowej grubości po zagęszczeniu 12 cm – 9300 m2

3  -  wykonanie warstwy górnej nawierzchni żwirowej  grubości  po zagęszczeniu 12 cm –  9300 m2

§ 2.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1 zakończenie robót : do 15 września 2008 r

§ 3.

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terenie wskazanym w § 2 niniejszej

umowy.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót .

2. W czasie realizacji robot Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi dla tego typu robót.

5.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu  na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do ustąpienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

7. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki

2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

§ 6.

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym sprzętem i  z materiałów własnych.

2. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie drogowym.

§ 7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w   a/ kwocie netto ………………..zł

podatek VAT w wysokości ………………….. zł

razem brutto ………………zł

2. Wysokość wynagrodzenia ogółem do zapłaty przez Zamawiającego stanowi kwotę:     ………………  zł

słownie:  …………………………………………………….

3. W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty -stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 8.

1. W przypadku nieprzewidzianych zmian zakresu robót, strony dopuszczają możliwość rozliczenia przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu wyceny.

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jednorazowa fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze robót.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9

1. Ustala się następujący termin płatności faktury.

a/ faktura końcowa – w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia.

2. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

r-nek   ……………………………………………………….

§ 10.

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez wszystkich podwykonawców.

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy

Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11.

.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstają z winy z Wykonawcy, w wysokości 0.05 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0.05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywają  faktycznie poniesionej szkody strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

§ 12

1. Wykonawca ( Kierownik Budowy ) zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbioru każdej warstwy żwirowej .

2. Po  wykonaniu dolnej warstwy żwirowej  zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowego  przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzających przy odbiorze.

§ 13.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się daty odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek stwierdzonych w protokóle odbioru bądź powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie do 30 dni, chyba że nie będzie to możliwe ze względów technicznych to wówczas w uzgodnionym terminie przez strony.

§ 14.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień  niekorzystnych dla  Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu  należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 15

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonuje umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili w zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 miesięcy od   upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

2) zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru po bezskutecznym upływie terminów ustalonych niniejsza umową.

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 16.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie prawne i formalne.

2. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a/ w terminie 21 od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

b/ wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej, która odstąpiła od umowy,

c/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn

niezależnych od niego

d/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zamawiający obowiązany jest do

a/ odbioru robot wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty

b/ pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w tym odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych wyłącznie na realizację przedmiotu umowy

c/ przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 17.

Strony dążyć będą do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na tle wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w tym przepisy dotyczące wykonania umów o dzieło oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 19.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i po odczytaniu podpisano

§ 20.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 –  Formularz oferty

# WYKONAWCA	     ZAMAWIAJĄCY