Zał. Nr 5

U M O W A  Nr …………..

W dniu  ………..... r. w Nowym Mieście , pomiędzy Gminą Nowe Miasto, reprezentowaną przez :

Sławomira Dariusza Zalewskiego                    – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek               – Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………z siedzibą w …………………………………………………..,

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………….,

NIP: ………………………., REGON: ……………………………………………

reprezentowanym przez ………………………………………..

zwanym dalej "Wykonawcą ".

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne: Remont istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

§ 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w szczególności  wymianę pokrycia dachu na budynku szkolnym,  z innymi robotami towarzyszącymi.

Bilans powierzchni:

1.powierzchnia dachu - 1.259,99 m2,

2.rozpiętość konstrukcji:

- dach główny - 48,70 m x 17,00m

- sala gimnastyczna - 19,95 m x 13,10

DANE SZCZEGÓŁOWE – zakres robót

1. rozbiórka pokrycia dachowego,

2. rozbiórka obróbek blacharskich,

3. rozbiórka rynien i rur spustowych ( część),

4. demontaż okien,

5. skucie tynku na kominach,

6. wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

7. mocowanie folii dachowej,

8. montaż łat,

9. pokrycie dachu blachodachówką powlekaną,

10.ułożenie gąsiorów,

11. wykonanie obróbek  blacharskich,

12. wymiana rynien  Dn 150 mm i rur spustowych Dn 100 mm - z blachy ocynkowanej,

13. wykonanie tynku cementowo wapiennego kat III,

14.malowanie farbą emulsyjną,

15.ocieplenie ścian drewnianych poprzez przyklejenie styropianu gr. 3 cm wraz z wyprawą elewacyjną akrylową na siatce,

1.dostawa i montaż okien PCV 1,15 x 1,50 w ilości 22 szt.

§ 3.

Termin zakończenia prac –  23 sierpień 2013 r.

§ 4.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu  umowy.

§ 5.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno budowlanej w osobie …………...................……………… zam. ………………………………, upr. bud. ………………..

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru o specjalności konstrukcyjno budowlanej w osobie …………………………. zam. ………………………………. (inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), upr bud. ………………

§ 6.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy,

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót,

- przejęcie zrealizowanego i odebranego obiektu do użytkowania,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

§ 7.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i w oparciu o przedmiary robót,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonywania robót podstawowych,

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania,

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia itp.,

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku       Zamawiającego -naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt,

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od dnia przejęcia terenu  budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji i po jej zakończeniu,

- dostarczenie certyfikatów, atestów na urządzenia i wbudowane materiały.

§ 8.

    - Wykonawca na własny koszt wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty utrzymania w/w zaplecza.

    - Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

    - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 9.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

      - Materiały i urządzenia, o których mowa w ustępie 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji technicznej.

      - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy potwierdzonego pismem lub faksem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 10.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §  1 , strony ustalają   na kwotę brutto ……………………… zł (słownie …………………………………..) Zawierającą obowiązujący ……% podatek VAT ……………zł. Cena netto: ……………zł (słownie………………………………………………………)

- W przypadku urzędowej zmiany określonej w ust. 1. procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana.

§ 11.

        - Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturą jednorazową za wykonane i odebrane roboty, potwierdzone końcowym protokółem odbioru robót.

        - Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

        - Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 12.

  - Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania zamówienia.

  - Podstawę zawarcia umowy o wykonanie robót dodatkowych będzie stanowił protokół konieczności spisany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

  - Rozliczenie finansowe wykonania robót dodatkowych nastąpi na podstawie zaakceptowanych kosztorysów sporządzonych w oparciu o ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym.

  - Bez stosownej umowy na dodatkowe roboty budowlane, o której mowa w ust. 1 wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 13.

          - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §  4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………..……….. zł (słownie złotych: ……………………) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

          - Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

          - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji na podstawie bezusterkowego protokółu z przeglądu gwarancyjnego.

          - Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio zmieniona.

          - W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania nie zostanie zwrócone.

          - W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy

6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 14.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru końcowego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot zamówienia - za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w pkt. 1 lit. a - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot zamówienia - za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot zamówienia,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 15.

  - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą poszczególne roboty zgodnie z § 2.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem, na 5 dni przed datą odbioru w siedzibie Zamawiającego.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin do ich usunięcia.

  - Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwym.

§ 16.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

    - Okres gwarancji trwa 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót wymienionych w        §  2.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 4 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

    - Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

    - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

    - Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 17.

1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

b)   w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

c)  została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,

d)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

a)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b)   Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c)    Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych dla tego zadania, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie

objętych niniejszą umową – jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego – w celu odkupienia ich od Zamawiającego.

§ 18.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia sytuacji nie możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności  ekonomicznej, technicznej lub prawnej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, a w szczególności:

          - zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak, niekorzystne warunki pogodowe,  kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień dodatkowych itp.

          - zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana ta spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnieniem warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu umowy, takimi jak warunki  atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.

          - Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

§ 19.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

      - Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach : dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA